Администрации Нигирского сельского поселения

Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2015                                                                                                                 № 8-па

# с. Нигирь

О проведении субботников, весенней

и осенней санитарной очистки и бла-

гоустройства территории Нигирского

сельского поселения

В целях улучшения санитарно–эпидемиологического состояния территории Нигирского сельского поселения, поддержания чистоты и порядка, обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения и подготовки к праздничным мероприятиям, администрация Нигирского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить периоды с 17 апреля по 20 июня и с 01 по 30 сентября 2015 г. временем проведения весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территории населенных пунктов Нигирского сельского поселения.

2. Провести 24 апреля, 5, 6, 7, 8 мая и 4, 11 сентября 2015 г. субботники по санитарной очистке и благоустройству территории Нигирского сельского поселения.

3. Утвердить прилагаемые:

3.1. Состав рабочей группы по осуществлению контроля за ходом проведения субботников, весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территорий сел Нигирь и Виданово.

3.2. План мероприятий по санитарной очистке и благоустройства территории Нигирского сельского поселения.

4. Рекомендовать:

4.1. Руководителей  учреждений, индивидуальным предпринимателям привести закрепленную и прилегающую территорию в надлежащее санитарное состояние в соответствии требованиями Правил благоустройства и содержания территории Нигирского сельского поселения, обеспечить своевременный вывоз отходов производства и мусора в специально отведенные места.

4.2. Жителям населенных пунктов Нигирь и Виданово привести прилегающую территорию в надлежащее санитарное состояние в соответствии с требованиями Правил благоустройства и содержания территории Нигирского сельского поселения.

5. Рекомендовать директору МБОУ ООШ с.Нигирь Замотаевой Е.В. обеспечить активное участие работников и учеников в проведении субботников, санитарной очистки и благоустройства закрепленных территорий, улиц, мест отдыха населенных пунктов Нигирского сельского поселения.

6. Рекомендовать руководителю ООО «Коммунальщик»  (Процюк А.Н.) в срок до 20 июня 2015 г. принять меры по обеспечению вывозки зимних накоплений, бытовых отходов с территории школы, детского сада и улиц сел.

7. Членам рабочей группы по осуществлению контроля за ходом проведения субботников, весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территории поселения, работникам МБУ «МРДК» филиал клуб с.Нигирь, МКДОУ  детского сада № 27 «Морозко»,  отделения почтовой  связи  № 013,  амбулатории  с. Нигирь, администрации Нигирского сельского поселения, Совету депутатов Нигирского сельского поселения принять активное участие в организации и проведении субботников по санитарной очистке и благоустройству на территории населенных пунктов Нигирского сельского поселения.

8. В ходе проведения санитарной очистки и благоустройства территории поселения организовать совместные рейды участковых уполномоченных полиции и специалистов администрации поселения для контроля за соблюдением Правил благоустройства и содержания территории Нигирского сельского поселения, приведением в надлежащее санитарное состояние закрепленной и прилегающей территории жилого фонда, учреждений поселения.

9. Специалистам администрации Чистяковой О.Н., Настасюк Н.Ю. настоящее постановление довести до сведения членов рабочей группы, руководителей учреждений, расположенных на территории Нигирского сельского поселения, жителей населенных пунктов Нигирь и Виданово.

10. Считать утратившим силу постановление администрации Нигирского сельского поселения от 14 апреля 2014 г. № 13-па «О проведении субботников, весенней и осенней санитарной очистки и благоустройства территории Нигирского сельского поселения».

11. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

12. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края».

13. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения                                                                                 А.В. Кущ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Нигирского сельского поселения

от                              №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по санитарной очистке и благоустройству территории

Нигирского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение организационной работы среди жителей сел Нигирь и Виданово по выполнению правил благоустройства и со-держания территории поселения, наведе-ния санитарного порядка на территориях, прилегающих к домовладениям | постоянно | Рабочая группа, депутаты |
| 2. | Привести в порядок Памятный знак и прилегающую к нему территорию | 6 мая, 28 августа, 11 сентября | Администрация сельского поселения |
| 3. | Хозяйственным руководителям обеспечить вывоз мусора, восстановить разрушенные элементы внешнего благоустройства, при-вести в порядок фасад зданий | до 30 июня | Процюк А.Н. Руководитель ООО «Коммунальщик» Гришина С.С. зав .детским садом Замотаева Е.В. директор школы Мелюхова А.В. завклубом с.Нигирь |
| 4. | Проводить рейды по проверке санитарного состояния территорий частного жилого сектора | с июня по сентябрь | Рабочая группа |
| 5. | Силами учащихся Нигирской школы поса-дить деревья, кустарники, цветы возле Памятного знака, вдоль улиц села | май- июнь | Замотаева Е.В. директор школы Администрация сельского поселения |
| 6. | Благоустроить территорию возле Памятного знака | июнь- сентябрь | Администрация сельского поселения |
| 7. | Провести снос разрушенных бесхозных домов | июнь | Администрация сельского поселения |
| 8. | Грейдирование дорог с.Нигирь | в течении летнего периода | Администрация сельского поселения |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Нигирского сельского поселения

от                              №

СОСТАВ

рабочей группы по осуществлению контроля за ходом проведения

месячников по санитарной очистке и благоустройству территории

Нигирского сельского поселения

Кущ А.В.                            – глава Нигирского сельского поселения, руководитель

рабочей группы

Чистякова О.Н.                 – специалист администрации Нигирского сельского

поселения, заместитель руководителя рабочей группы

Члены штаба:

Брюханов В.С.                   – участковый уполномоченный полиции № 3 (дислокация

р.п. Лазарев), лейтенант полиции (по согласованию)

Деуля Е.П.                         – контролер ООО «Коммунальщик» (по согласованию)

Ефремова Н.В.                  – и.о.заведующий ФАП с. Нигирь (по согласованию)

Замотаева Е.В.                   – директор МБОУ ООШ с. Нигирь (по согласованию)

Маляр Г.Н.                         – депутат Совета депутатов Нигирского сельского

поселения (по согласованию)

Настасюк Н.Ю.                  – специалист администрации Нигирского сельского

поселения

Соколюк М.Н.                   – депутат Совета депутатов Нигирского сельского

поселения (по согласованию)