ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2030 годы»

за 2023 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – постановление администрации) от 22.12.2017 № 88-па.

В 2023 году постановлениями администрации в Программу вносились изменения: от 19.01.2023 № 3-па; от 04.08.2023 № 37-па, от 08.12.2023 № 54-па, от 29.12.2023 № 56-па.

Оценка эффективности реализации Программы за 2023 год проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ Нигирского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации от 03.03.2021 № 11-па.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Целями Программы являются:

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения;

- улучшение условий безопасности дорожного движения на местных дорогах.

Задачами Программы являются:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории.

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Нигирского сельского поселения.

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Нигирского сельского поселения.

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

В ходе реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1) ремонт и замена светодиодных светильников дорожного освещения в с.Нигирь;

2) покраска дорожных знаков на участке автодороги с. Нигирь - с. Виданово;

3) грейдирование дорог сельского поселения;

4) закупка пиломатериала на ремонт моста через р. Нигирь;

5) приобретение запасных частей на специализированную технику.

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2023 году составило 2009,404 тыс. рублей или 97,4 % от плана.

Неиспользованные в 2023 году остатки Дорожного фонда на 01.01.2024 составили 58,834 тыс. рублей. Они подлежат уточнению в бюджете на очередной финансовый год для целевого использования в 2024 году.

Согласно соглашения от 20.02.2023 № 5-15/20 о передаче органами местного самоуправления Нигирского сельского поселения осуществления части полномочий органов местного самоуправления Николаевского муниципального района Хабаровского края по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в отношении автодороги «Лазарев-Нигирь» на 2023 год в бюджет сельского поселения поступили межбюджетные трансферты из районного бюджета в сумме 700,000 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов,

средств бюджета сельского поселения и организаций за 2023 год на реализацию

муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нигирского сельского поселения

(наименование муниципальной программы)

Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | Процент выполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплексное развитие транспорт-ной инфраструктуры Нигирского сельского поселения Николаевс-кого муниципального района Хабаровского края на 2018-2030 годы | Всего | 2063,675 | 2009,404 | 97,4 % |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района | 0,000 | 0,000 | - |
| Бюджет сельского поселения | 2063,675 | 2009,404 | 97,4 % |
| Организации |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта и сооружений на них | Всего | 259,000 | 258,999 | 99,9 % |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района | 0,000 | 0,000 | - |
| Бюджет сельского поселения | 259,000 | 258,999 | 99,9 % |
| Организации |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по капитальному ремонту моста через р. Нигирь, в рамках муниципальной программы | Всего | 259,000 | 258,999 | 99,9 % |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 259,000 | 258,999 | 99,9 % |
| Организации |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятия по ремонту автомобильной автодороги Нигирь - Виданово, за счет средств районного бюджета | Всего | 0,000 | 0,000 | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района | 0,000 | 0,000 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 2. | Повышение безопасности дорожного движения, в том числе: дорожное освещение, установка дорожных знаков | Всего | 208,887 | 189,055 | 90,5 % |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 208,887 | 189,055 | 90,5 % |
| Организации |  |  |  |
| 3. | Содержание специализированной техники | Всего | 772,523 | 772,522 | 100 % |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 772,523 | 772,522 | 100 % |
| Организации |  |  |  |
| 4. | Содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | Всего | 841,265 | 788,827 | 93,8 % |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 841,265 | 788,827 | 93,8 % |
| Организации |  |  |  |
| 5. | Паспортизация, кадастровые работы по автомобильной дороге с.Нигирь - с. Виданово | Всего | 0,000 | 0,000 | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |